qlib-crypto
开发需求规格说明书（PRD）
暨研发前实施准备文档包

面向开发团队的完整需求、边界、数据契约、模块拆分、验收与里程碑文档

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | qlib-crypto |
| 文档版本 | V2.0 |
| 文档状态 | 可交付开发团队实施 |
| 文档日期 | 2026-03-08 |
| 文档定位 | 在开始写代码前，统一研发对目标、范围、数据契约、回测语义和交付边界的理解 |
| 核心关键词 | Qlib fork / crypto / 7×24 / UTC / 多频率 / 1m-24h / spot / perp / funding / backtest |

本文档的使用方式 本文件不是市场宣讲材料，而是研发前的统一实施规格。开发、测试、数据工程、量化研究需要以本文档为共同基线：先确认范围与数据契约，再确定模块边界与里程碑，最后才进入编码。

# 0. 文档说明与阅读指南

本文档聚焦 qlib-crypto 本身，不扩写完整 AgentOS，也不替代未来的低延迟实时执行内核。它回答的是：如何 fork 并扩展 Qlib，使其从股票导向研究框架，变成可支撑加密货币 7×24、多频率、现货与永续研究与回测的研发底座。

文档包含四类内容：

• 产品需求：项目目标、范围、非目标、关键约束、成功标准。

• 系统规格：多频率日历、数据契约、存储与 provider_uri 映射、CryptoExchange、回测语义。

• 研发实施：模块拆分、目录建议、配置契约、测试/UAT、里程碑和 Definition of Done。

• 决策前置：必须在编码前冻结的约束与尚待确认的开放问题。

强制前提（不可回退） 1）时间轴以 UTC 为唯一规范时区；2）交易日历为 7×24 连续时间，不允许沿用股票交易日假设；3）多频率是底层能力，不是事后补丁；4）回测必须支持 1m/5m/15m/1h/4h/12h/24h；5）现货与永续使用不同交易规则模型；6）qlib-crypto 的职责是研究与回测底座，不承担低延迟生产撮合网关。

# 1. 项目背景与问题定义

官方 Qlib 已经提供了 crypto collector，但当前仓库中的 `scripts/data_collector/crypto` 基于 CoinGecko，支持的是 1d 数据拉取与转换，且官方 README 明确说明该 crypto dataset 只支持 data retrieval、不支持 backtest，因为缺少 OHLC 数据。[R1] 这意味着 qlib-crypto 不是对现有功能做小修小补，而是需要补齐“多频率行情 → 连续 calendar → 动态 instruments → CryptoExchange → 研究与回测”的完整链路。

同时，Qlib 当前的 region 机制本质上只是针对市场默认值的快捷配置，主要包括 trade_unit、limit_threshold、deal_price 等参数；仅新增一个 `REG_CRYPTO` 并不能解决 7×24 日历、永续 funding、最小下单单位、mark price、杠杆与强平等核心问题。[R2] 因此，项目目标不是简单“适配 crypto 标识”，而是把 Qlib 从股票市场假设中解耦出来。

用户补充的关键边界如下：

• 加密货币是 7×24 连续交易，不存在股票式 T+1 交易日历，也不存在统一的固定日频起点。

• 研究与回测必须支持多频率，最低到 1m，常用频率至少包含 1m、5m、15m、1h、4h、12h、24h。

• 不能只支持日频 collector 或日频 backtest；必须将多频率纳入底层模型、数据契约与配置体系。

• 现货与永续都要纳入规格，永续需要单独建模 funding、mark price、杠杆与保证金规则。

# 2. 产品目标、非目标与成功标准

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品目标 | 将 fork 后的 Qlib 扩展为 qlib-crypto，使其支持 7×24 连续市场、多频率数据、spot/perp 因子研究、多频率 bar-based 回测、交易所规则仿真与可复用的 crypto 研究组件。 |
| 研发目标 | 在不推倒 Qlib 原有 Dataset/Workflow/Recorder/Analyzer 的前提下，尽量少改 core，多加 crypto 插件层与必要的基础设施。 |
| 业务目标 | 为后续策略研究、因子挖掘、模型训练、组合研究和实盘系统对接提供稳定、可验证、可扩展的研发底座。 |
| 非目标 | V1 不承担订单簿级别撮合仿真、不承担生产级毫秒撮合网关、不在本项目中开发完整多智能体控制平面。 |
| 成功标准 | 开发团队能够依据本文档独立完成：多频率数据接入、连续 calendar、instruments/provider、CryptoExchange、多频率回测、Alpha158Crypto、UAT 验收。 |

# 3. 产品原则与核心设计决策

• 原则 P1：保留 Qlib 作为研究工作流与表达式引擎底座，不重写 Dataset / Workflow / Recorder。

• 原则 P2：底层时间语义必须以 UTC 对齐；所有交易所本地时间或 UTC+8、UTC+0 特殊 bar 都需要被标准化。

• 原则 P3：频率不是展示层标签，而是贯穿 collector、calendar、provider、features、backtest、strategy 的一级概念。

• 原则 P4：统一以 1m 作为基础连续时间粒度，其他频率通过规则化聚合生成；允许后续补充 1s 或 event-bar，但不影响 V1。

• 原则 P5：现货规则和永续规则分开建模，不允许在 stock exchange 假设上硬塞 crypto 特性。

• 原则 P6：研究与回测可复用真实交易所规则，但不把 qlib-crypto 设计成实时订单网关。

关键判断 qlib-crypto 的第一交付物不是策略模板，而是统一的数据与回测基础设施：数据契约、calendar、instruments、provider_uri、多频率聚合和 CryptoExchange。没有这些，模型与策略层无法稳定建立。

# 4. 范围定义（Scope）

| 范围 | V1 是否纳入 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Fork Qlib 并建立 qlib-crypto repo 结构 | 纳入 | 基于主干版本进行 fork，保留 upstream 同步策略。 |
| REG_CRYPTO 与 crypto 默认配置 | 纳入 | 作为薄配置层存在，但不是主要改造点。 |
| 7×24 UTC calendar 与多频率 calendar provider | 纳入 | 必须支持 1m/5m/15m/1h/4h/12h/24h。 |
| Crypto instruments/provider | 纳入 | 支持 spot、swap/perp、上线/下线时间、交易所、状态。 |
| 多交易所 collector（Binance/OKX/Bybit） | 纳入 | 至少覆盖 spot kline、perp kline、基础元数据。 |
| Funding / mark price / index price / open interest | 纳入 | 至少定义数据契约与 provider；不同交易所允许分阶段接入。 |
| 多频率回测 | 纳入 | bar-based 回测频率至少覆盖 1m 到 24h。 |
| CryptoExchange | 纳入 | spot/perp 规则、费用、precision、min notional、funding。 |
| Alpha158Crypto / 自定义 operator | 纳入 | 形成 crypto 研究默认组件。 |
| 订单簿级仿真 | 不纳入 V1 | 后续扩展。 |
| 生产级低延迟 execution kernel | 不纳入 V1 | 仅定义接口边界，不在本 PRD 内实施。 |

# 5. 角色与主要使用者

| 角色 | 主要诉求 | 本文档关心的交付物 |
| --- | --- | --- |
| 量化研究员 | 可在统一多频率数据上做因子、标签、模型、回测 | Data Handler、custom ops、统一 schema、实验模板 |
| 数据工程师 | 可稳定拉取并标准化多交易所数据 | collector、normalize、calendar、instrument、provider_uri 方案 |
| 后端/平台开发 | 可在明确模块边界下 fork 并实施 | repo 结构、模块职责、配置契约、错误语义 |
| 测试工程师 | 有清晰验收样例与 UAT 标准 | 验收矩阵、回测对账规则、数据完整性检查 |
| 项目负责人 | 能控制范围、防止从研究框架滑向重写交易系统 | 范围/非目标/里程碑/风险清单 |

# 6. 官方现状与改造依据

设计本项目时，需要以 Qlib 与交易所官方文档为现实边界，而不是按股票场景进行想象式设计。

• Qlib 官方 crypto README：当前 crypto dataset 来源为 CoinGecko，默认 1d，且只支持 data retrieval，不支持 backtest。[R1]

• Qlib 配置层：provider_uri 原生支持字符串或 dict 形式的多频率路径映射；配置中也明确提示高频数据推荐将 kernels 设得更保守。[R2]

• Qlib 数据层：底层数据结构依赖 calendars/、instruments/、features/ 的 bin-format 组织方式，理论上可承载自定义 OHLCV 与扩展字段。[R3]

• Qlib 高频能力：已有 nested decision execution framework 和高频数据读取优化，说明 Qlib 具备承载多层/高频研究框架的基础，但 crypto collector 与 exchange 仍需扩展。[R4]

• 交易所官方文档：Binance、OKX、Bybit 均提供多频率 K 线、交易规则、WebSocket 约束以及永续相关公开数据接口；因此 qlib-crypto 的需求规格必须直接面向这些真实数据约束。[R5][R6][R7]

# 7. 总体方案概览

总体思路：fork Qlib 主仓，在保持原有研究工作流的前提下，新增 qlib-crypto 插件层与少量必要 core 改造，使系统从“股票日历 + 股票交易规则 + 现成 region”转变为“crypto calendar + multi-frequency provider + CryptoExchange”。

| 层级 | 设计选择 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 仓库策略 | fork 主仓并保持 upstream 可追踪 | 便于复用原有研究工作流与后续同步上游修复。 |
| 时间轴 | UTC 统一时间，连续 7×24 | 避免交易所时区差异、funding 结算点差异和 12h/24h bar 锚点混乱。 |
| 频率策略 | 以 1m 为基础频率，派生 5m/15m/1h/4h/12h/24h | 减少底层重复存储，保证跨频率聚合一致性。 |
| 数据源策略 | Binance / OKX / Bybit 三交易所优先 | 覆盖主流 spot/perp、K线、规则、funding/OI 等数据。 |
| 回测策略 | bar-based 为主，先做 Close/VWAP/TWAP/Mark 模型 | 满足研究与组合评估，避免过早进入订单簿仿真。 |
| 市场模型 | Spot 与 Perp 分离 | 两者在 short、funding、杠杆、强平与价格语义上完全不同。 |
| 研究组件 | Alpha158Crypto + custom ops | 降低研究员接入成本，形成默认起步包。 |

# 8. 目标仓库与模块边界

建议仓库目录如下，目的是将 crypto 特有逻辑隔离到插件层，同时只在 Qlib core 中做最小必要修改。

| 路径 | 职责 |
| --- | --- |
| qlib_crypto/config.py | REG_CRYPTO、默认配置、频率与时区相关常量 |
| qlib_crypto/freq.py | 统一频率枚举、别名、聚合锚点与校验逻辑 |
| qlib_crypto/collector/ | 多交易所数据采集器，按 venue 与 market type 组织 |
| qlib_crypto/data/calendar.py | 连续 UTC calendar 构建与多频率派生 |
| qlib_crypto/data/instruments.py | 交易对主数据、上下线时间、market type、状态管理 |
| qlib_crypto/data/schema.py | 统一字段字典与数据契约 |
| qlib_crypto/data/normalize.py | OHLCV 与 funding/OI 等字段标准化 |
| qlib_crypto/backtest/exchange.py | CryptoExchange 主体，spot/perp 行为建模 |
| qlib_crypto/backtest/cost.py | maker/taker/slippage/funding/notional/precision 规则 |
| qlib_crypto/backtest/executor.py | 多频率 bar-based 执行模型 |
| qlib_crypto/contrib/data/handler.py | Alpha158Crypto 与其他默认 handler |
| qlib_crypto/contrib/ops/crypto_ops.py | FundingZ、OIRatio 等 crypto 扩展算子 |
| qlib_crypto/contrib/strategy/ | TopK、多空、轮动等 crypto 默认策略模板 |
| examples/ | 按 spot/perp、多频率给出 YAML/配置样例 |
| tests/ | 单元测试、集成测试、UAT fixture 与黄金样本 |

# 9. 多频率系统规格

多频率是本项目最关键的产品要求。V1 不得退化为“底层只支持 day，策略层再自己处理 intraday”。所有核心模块都要接受统一频率枚举。

| 频率 | V1 支持级别 | 研究数据 | 回测 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 强制 | 是 | 是 | 基础频率，建议作为 canonical bar 存储粒度。 |
| 5m | 强制 | 是 | 是 | 由 1m 聚合而来。 |
| 15m | 强制 | 是 | 是 | 常用 alpha / rebalance 粒度。 |
| 1h | 强制 | 是 | 是 | 常用中短周期粒度。 |
| 4h | 强制 | 是 | 是 | 加密市场常用研究频率。 |
| 12h | 强制 | 是 | 是 | 需固定 UTC 00:00 与 12:00 锚点。 |
| 24h | 强制 | 是 | 是 | 与 1d 等价，但统一按 UTC 日界线定义。 |
| 1d | 兼容别名 | 是 | 是 | 实现上等价于 24h，保留兼容。 |
| 3m/30m/2h/6h/8h | 可选扩展 | 建议预留 | 建议预留 | 部分交易所原生支持，V1 可不作为核心验收项。 |

多频率语义要求 1）所有 bar 的时间戳统一表示 bar 的开盘时间；2）bar 边界采用左闭右开区间；3）24h/1d 必须锚定 UTC 00:00；4）12h 必须锚定 UTC 00:00 和 12:00；5）派生频率必须由统一聚合器产生，不能允许每个策略自行 resample。

# 10. Calendar 规格

Crypto 不存在股票式‘仅交易日有记录’的 calendar。qlib-crypto 必须提供连续日历，并允许 LocalCalendarProvider 或扩展 provider 读取多频率文件。

| 需求编号 | 要求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| FR-CAL-001 | Calendar 基础时区必须为 UTC | 任意交易所原始时区数据导入后，calendar 文件输出仍为 UTC。 |
| FR-CAL-002 | 1m calendar 必须连续覆盖每一分钟 | 抽样检查一周数据，不得因周末缺失。 |
| FR-CAL-003 | 5m/15m/1h/4h/12h/24h calendar 由 1m 规则派生 | 不同模块读取同一频率时边界一致。 |
| FR-CAL-004 | 支持 future=False/True 的 calendar 查询语义 | 与 Qlib provider 行为兼容。 |
| FR-CAL-005 | 支持 provider_uri 的多频率路径映射 | 初始化时可按 freq 读取对应日历。 |
| FR-CAL-006 | 允许交易所维护停机造成的数据缺口存在，但不得污染 calendar | gap 以数据质量标识体现，而不是删除日历点。 |

# 11. Instruments 与 Universe 规格

股票市场中的 instruments 更像成分股清单；crypto 需要的是‘交易对主数据 + 生命周期 + 市场类型 + 交易所约束’。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| instrument_id | string | 内部唯一标识，建议格式：`BINANCE:SPOT:BTC_USDT`、`BYBIT:PERP:ETH_USDT`。 |
| venue | enum | BINANCE / OKX / BYBIT。 |
| market_type | enum | SPOT / PERP。 |
| symbol_raw | string | 交易所原始 symbol，例如 BTCUSDT、BTC-USDT-SWAP。 |
| base_asset | string | 基础资产。 |
| quote_asset | string | 计价资产。 |
| settle_asset | string | 结算资产；现货可为空。 |
| status | enum | TRADING / HALT / DELISTED。 |
| list_time_utc | datetime | 上线时间。 |
| delist_time_utc | datetime/null | 下线时间，可为空。 |
| tick_size | decimal | 最小价格跳动。 |
| lot_size | decimal | 数量步长。 |
| min_qty | decimal | 最小下单数量。 |
| min_notional | decimal | 最小名义金额。 |
| contract_size | decimal/null | 合约面值或 contract multiplier。 |
| price_type_support | set | 是否支持 close / vwap / mark / index 作为回测成交价参考。 |

Universe 选择层面，必须支持静态 instruments 与动态 filter pipe 两种方式。动态 universe 至少允许按成交额、上市天数、交易状态、market type 和 venue 过滤。该设计与 Qlib 原生 InstrumentProvider 思路一致，但需要扩展到 crypto 元数据。[R3]

# 12. 数据契约与字段字典

所有 collector、normalize、dump、provider 与 backtest 必须遵循统一 schema。

## 12.1 现货/永续 K 线主表

| 字段 | 必填 | 适用 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ts | 是 | Spot/Perp | bar 开盘时间（UTC, ms 或标准 datetime）。 |
| open/high/low/close | 是 | Spot/Perp | OHLC 价格。 |
| volume | 是 | Spot/Perp | 成交量。Spot 为 base 数量；Perp 为按交易所定义的合约数量或 base 数量，需额外标识单位。 |
| quote_volume | 建议 | Spot/Perp | 成交额。 |
| trade_count | 建议 | Spot/Perp | 成交笔数。 |
| taker_buy_base | 建议 | Spot/Perp | 主动买入 base 数量。 |
| taker_buy_quote | 建议 | Spot/Perp | 主动买入 quote 金额。 |
| vwap | 建议 | Spot/Perp | 可由 quote_volume/volume 得出，允许直接存储。 |
| bar_status | 是 | Spot/Perp | COMPLETE / PARTIAL / MISSING / SYNTHETIC。 |
| source_venue | 是 | Spot/Perp | 来源交易所。 |
| source_freq | 是 | Spot/Perp | 原始抓取频率。 |
| latency_tag | 否 | Spot/Perp | 数据到达延迟标签，供数据质量检查。 |

## 12.2 永续扩展表

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| funding_rate | 建议 | 资金费率；如果交易所提供离散 funding history，需对齐到结算时间。 |
| next_funding_time | 建议 | 下一次 funding 结算时间。 |
| mark_price | 建议 | 标记价格；回测中可作为价格语义之一。 |
| index_price | 建议 | 指数价格。 |
| basis | 建议 | mark/index 或 perp/spot 基差。 |
| open_interest | 建议 | 持仓量。 |
| oi_value_usd | 可选 | 统一美元口径 OI，便于横截面对比。 |
| predicted_funding_rate | 可选 | 预估 funding，若交易所提供。 |
| settlement_asset | 建议 | 结算资产。 |

## 12.3 统一命名与缺失值规则

• 字段命名统一使用 snake_case，不允许交易所原始字段名直接下沉到研究层。

• 价格类字段统一以 decimal string/高精度数保存到原始层，进入研究层前统一转换。

• 缺失值不能静默前向填充；必须保留数据质量标识并由 processor 明确决定如何处理。

• Crypto 不做股票式复权；`factor` 可固定为 1，仅为兼容 Qlib 基础字段要求。[R3]

# 13. Collector 规格

Collector 必须从官方 crypto collector 的 BaseCollector / BaseNormalize / BaseRun 思路扩展，而不是完全脱离 Qlib 的数据接入范式。[R1] 每个交易所按 venue + market_type + dataset 类型拆分。

| 需求编号 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-COL-001 | Binance / OKX / Bybit 至少支持 spot/perp K线抓取 | K 线频率覆盖 V1 核心频率。Bybit 官方 Kline 支持 1/3/5/15/30/60/120/240/360/720/D/W/M，OKX 官方 candles/history-candles 支持 1m 到 1Dutc/12Hutc 等粒度，Binance Futures 公共定义支持 1m 到 12h、1d 等间隔。[R5][R6][R7] |
| FR-COL-002 | 至少支持一次性历史拉取 + 增量更新 | 按 start/end 或 after/before 分页抓取。 |
| FR-COL-003 | 原始层保留交易所原始字段与请求元数据 | 便于审计与问题排查。 |
| FR-COL-004 | 标准化层输出统一 schema | 避免上层逻辑分支依赖交易所字段。 |
| FR-COL-005 | 必须支持失败重试、限流、断点续拉 | 兼容交易所公开接口速率限制。 |
| FR-COL-006 | 必须支持 market data 与 meta data 分离 | K线、funding、OI、mark/index、instrument rules 分开抓取。 |

V1 推荐的数据源优先级：

• 行情主表：Binance USDⓈ-M Futures、Binance Spot、OKX MarketData、Bybit Market Kline。

• 主数据：Binance Exchange Information、OKX Get Instruments、Bybit 对应 instruments / symbol metadata。

• 永续扩展：Binance funding history、Bybit open interest / mark price / index price Kline、OKX 公共市场与 instruments 相关公开数据。

# 14. 存储与 provider_uri 规格

Qlib 配置允许 `provider_uri` 使用字符串或 dict 映射不同频率路径；这为 qlib-crypto 的多频率 provider 提供了直接切入点。[R2] V1 需要把这项能力写入默认方案，而不是只作为高级用户功能。

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 统一 provider_uri_map | 初始化时允许 `{"1min": path_a, "5min": path_b, ..., "day": path_n}` 或统一映射到一个 multi-freq data root。 |
| 数据文件结构兼容 Qlib bin | 保留 calendars/、instruments/、features/ 的基本组织方式。 |
| 多频率读取优先级 | 若某频率有原生存储，优先原生；否则可按聚合器从 1m 推导，但必须经过统一 provider。 |
| 缓存策略 | 高频表达式与 dataset cache 需要单独配置，避免无控制放大磁盘占用。 |
| 高频 kernel 策略 | 默认 kernels 不得沿用日频经验值；参考 Qlib 配置，高频数据建议更保守的并发设置。[R2] |

# 15. Backtest 与 CryptoExchange 规格

回测必须是 qlib-crypto 的核心交付，而不是“先能读数据，回测以后再说”。官方 crypto dataset 目前不支持 backtest 的现实，正是本项目需要补的能力缺口。[R1]

## 15.1 回测频率要求

• 回测主频率必须支持：1m、5m、15m、1h、4h、12h、24h。

• 回测时 strategy freq 与 execution freq 允许相同，也允许上层频率嵌套更细粒度执行。

• 允许使用 Qlib 的 nested decision execution framework 思路，将较粗粒度决策与较细粒度执行结合。[R4]

• 不允许把回测语义写死为股票日末调仓。

## 15.2 CryptoExchange 行为要求

| 模块 | Spot | Perp |
| --- | --- | --- |
| 方向 | 仅多头；不允许裸空 | 必须支持 long / short / flat |
| 价格语义 | close / vwap / twap | close / vwap / twap / mark / index（配置化） |
| 成本 | maker/taker fee + slippage | maker/taker fee + slippage + funding |
| 精度 | tick_size / lot_size / min_qty / min_notional | tick_size / lot_size / contract_size / min_notional |
| 风控 | 现金余额、最小订单金额 | 杠杆、保证金、维持保证金、强平阈值 |
| 持仓 | 现货仓位 | 合约仓位、名义价值与方向分离 |
| 收益归因 | 价格变动 + 费用 | 价格变动 + 费用 + funding + 强平/减仓事件 |

## 15.3 执行语义

| 需求编号 | 要求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| FR-BT-001 | 支持 close、vwap、twap、mark 四类执行价格模型 | 配置切换后，回测成交价来源可追溯。 |
| FR-BT-002 | 支持 volume participation 上限 | 单 bar 成交量不得超过设定比例。 |
| FR-BT-003 | 支持 maker/taker 费用模型 | 可按订单类型与 venue 配置。 |
| FR-BT-004 | 支持 slippage 模型 | 至少包含固定 bps 和与成交量相关的分段模型。 |
| FR-BT-005 | 支持 funding 结算 | funding 在正确时间点入账/扣费。 |
| FR-BT-006 | 支持 precision 与 min-notional 检查 | 不合规订单需被裁剪、拒绝或记录。 |
| FR-BT-007 | 支持停牌概念替代为 market_status/gap_status | 加密市场没有股票停牌语义，需改为 venue status 与 data gap 语义。 |
| FR-BT-008 | 支持 24h bar 与 1d 别名统一 | 两者结果必须一致。 |

不能沿用股票假设的点 不得使用 T+1、涨跌停、复权、固定手数、交易日缺口填充等股票特有语义。对 crypto 来说，最接近的约束来自交易所 tick size、lot size、min notional、mark price、funding 和杠杆规则。[R5][R6][R7]

# 16. 研究组件规格（Handler / Ops / Strategy）

Qlib 的优势在于表达式引擎、数据处理器、模型训练与工作流。qlib-crypto V1 要形成一套默认起步包，而不是要求研究员从零搭建。

| 组件 | V1 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Alpha158Crypto | 必须 | 以 Alpha158 为蓝本，但替换为 crypto 常用动量、波动、量价、funding/OI/basis 类特征。 |
| Custom Ops | 必须 | 至少包含 FundingZScore、BasisPct、OIRatio、LiquidityMask、VolatilityBucket 等。 |
| Data Handler | 必须 | 支持多频率输入、缺失值策略、横截面标准化与 market-type 过滤。 |
| Strategy Templates | 建议 | 至少给出现货 TopK、永续多空、多频率轮动三类模板。 |
| Label Templates | 建议 | 给出 future return、risk-adjusted return、cost-adjusted return 等模板。 |

# 17. 与实时执行系统的边界

本项目不是实时执行网关，但必须清楚边界。Qlib-crypto 定位为研究与慢频决策内核。低延迟执行核心应独立建设；qlib-crypto 对其输出的是目标仓位、订单意图或研究产物，而不是直接承担毫秒级连接管理。

| 边界项 | qlib-crypto 是否负责 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 研究数据接入 | 是 | 面向研究与回测的数据采集、清洗与存储。 |
| 回测执行仿真 | 是 | 在研究层模拟成交、费用与 funding。 |
| 实时 WebSocket 连接生命周期管理 | 否 | 生产级连接管理应由 execution kernel 负责。Binance Futures WebSocket 连接只有 24 小时有效，需要 ping/pong；OKX 也明确推荐用 WebSocket 获取市场与深度数据，并设置订阅限制。[R5][R6] |
| 生产下单、撤单、对账 | 否 | 只定义接口契约，不在本项目中实现。 |
| 研究结果输出 | 是 | signal、target position、配置与实验记录。 |

# 18. 配置契约（非代码版）

为了让开发团队在编码前统一接口，V1 需要冻结最小配置契约。下面列的是配置项类别，而非代码实现。

| 配置域 | 关键项 |
| --- | --- |
| global | timezone=UTC；market=crypto；default_freq；provider_uri_map；cache_path；kernels。 |
| collector | venue；market_type；symbol_universe；start/end；rate_limit_policy；retry_policy；raw_store_path。 |
| calendar | base_freq=1m；supported_freqs；anchor_rule；gap_policy。 |
| instrument | include_venues；include_market_types；listing_age_min；liquidity_threshold；status_filter。 |
| backtest | freq；execution_price_model；fee_model；slippage_model；volume_limit_pct；funding_model；leverage/margin_policy。 |
| handler | feature_set；label_set；fillna_policy；winsorize/normalize；market_neutralize。 |
| workflow | experiment_name；train/test split；rolling window；recorder uri。 |

# 19. 功能需求清单（按优先级）

| 优先级 | 需求项 | 必须满足的结果 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 7×24 UTC calendar | 能对任意起止时间输出 1m 到 24h 连续 calendar。 |
| P0 | 多频率 provider | 能按 freq 读到对应数据，至少覆盖 1m/5m/15m/1h/4h/12h/24h。 |
| P0 | 多交易所 collector | 能从 Binance/OKX/Bybit 获取至少一类 spot 和一类 perp 的历史 K 线。 |
| P0 | CryptoExchange | 能在回测中处理 fees/slippage/funding/precision/min notional。 |
| P0 | spot/perp 分离建模 | 同一策略框架下能够区分两种市场规则。 |
| P0 | 统一 schema | 上层研究代码不直接依赖交易所原始字段。 |
| P1 | Alpha158Crypto | 研究员拿到默认 handler 即可开始实验。 |
| P1 | custom ops | Funding/OI/Basis 相关算子可复用。 |
| P1 | 动态 universe | 能按 listing age、成交额、status 做筛选。 |
| P1 | 数据质量检查 | 能发现缺失 bar、重复 bar、错序、负值、极端跳点。 |
| P2 | 更多频率/事件 bar | 为 1s、30m、2h 或 volume bar 预留接口。 |
| P2 | 订单簿级仿真 | 作为后续扩展，不纳入 V1。 |

# 20. 非功能需求（NFR）

| 编号 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 | 一致性 | 相同输入数据在相同配置下，聚合 bar、因子值与回测结果必须可复现。 |
| NFR-002 | 可追溯性 | 任何回测结果需可追溯到数据版本、provider_uri、频率、费用模型、funding 模型、策略配置。 |
| NFR-003 | 性能 | 1m 频率下对 50~200 个高流动性标的的研究回测应在可接受时间内完成；高频 kernels 默认值需保守且可配置。 |
| NFR-004 | 可扩展性 | 新增 venue 或新增字段不应导致上层 handler/strategy 全面重写。 |
| NFR-005 | 健壮性 | collector 具备断点续拉、重试、幂等写入和分页容错。 |
| NFR-006 | 可观测性 | 关键模块需要日志、错误码和数据健康检查报告。 |
| NFR-007 | 兼容性 | 尽量不破坏原 Qlib daily/1min 数据使用方式；crypto 扩展不应污染 stock 默认行为。 |
| NFR-008 | 测试性 | 每个模块必须有可离线执行的 fixture 与黄金样本。 |

# 21. 风险清单与易错点

• 风险 R1：把 24h 当成任意交易所本地日界线，而不是统一 UTC 日界线，会导致跨所对比和 funding 对齐错误。

• 风险 R2：让每个策略自行 resample，会造成同名 4h/12h 因子在不同团队结果不一致。

• 风险 R3：沿用股票 exchange 规则，会遗漏 min notional、mark price、funding 与杠杆约束。

• 风险 R4：不区分 raw / normalized / qlib-bin 三层数据，会导致无法审计数据质量问题。

• 风险 R5：把 qlib-crypto 做成实时交易引擎，会使范围失控，拖慢核心研究底座交付。

• 风险 R6：不同交易所对 volume、turnover、contract size 的单位不同，若 schema 不冻结，因子比较会失真。

• 风险 R7：永续的 funding history 与预估 funding 若未拆开，会导致回测收益归因混淆。

# 22. 测试策略与 UAT 验收

| UAT 场景 | 验收标准 |
| --- | --- |
| UAT-01 1m→5m 聚合 | 随机抽取 BTC/ETH 在某天的 1m 数据聚合成 5m，OHLCV 与 trade_count 规则正确。 |
| UAT-02 12h/24h 锚点 | 验证 12h bar 仅在 00:00/12:00 UTC 开始，24h/1d 从 00:00 UTC 开始。 |
| UAT-03 多频率读取 | 同一 provider 下对 1m、15m、4h、24h 进行 D.features 读取，返回频率正确。 |
| UAT-04 Spot 回测 | 现货 TopK 轮动策略在 15m/4h/24h 均可运行，订单受到 min notional 与 fee 约束。 |
| UAT-05 Perp 回测 | 永续多空策略在 1h/4h/12h 可运行，funding 在正确结算点影响 PnL。 |
| UAT-06 交易规则裁剪 | 故意发送不满足 tick_size / lot_size / min_notional 的订单，系统能裁剪或拒绝并记录。 |
| UAT-07 数据缺口 | 手工制造一个 bar 缺失样本，研究层不会静默补齐且能被健康检查报出。 |
| UAT-08 动态 universe | 按上市天数与流动性过滤后，instruments 集合随时间变化正确。 |
| UAT-09 结果可重现 | 固定数据版本与配置，两次回测结果逐项一致。 |
| UAT-10 兼容边界 | 原生股票 region 不受 crypto 扩展破坏。 |

# 23. 里程碑与交付物

| 阶段 | 目标 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 设计冻结 | 冻结频率、时区、schema、repo 结构、范围 | 本文档评审通过；开放问题清单收敛到可编码状态。 |
| M2 数据底座 | collector、normalize、calendar、instruments、provider_uri_map 打通 | 能够读取 1m/15m/1h/4h/12h/24h 数据。 |
| M3 回测底座 | CryptoExchange + 多频率回测 + 成本模型打通 | Spot/Perp 各有至少一个 UAT 策略跑通。 |
| M4 研究组件 | Alpha158Crypto、custom ops、样例 workflow | 研究员可直接开始实验。 |
| M5 稳定化 | 测试、文档、样例、健康检查 | 全部 UAT 通过，形成 V1 交付包。 |

# 24. 编码前必须冻结的决策

• D1：是否以 1m 作为唯一 canonical 底层 bar；本文档建议是。

• D2：24h/1d 是否统一只认 UTC 00:00 锚点；本文档建议是。

• D3：instrument_id 是否采用 `VENUE:MARKET_TYPE:BASE_QUOTE` 规范；本文档建议是。

• D4：Perp volume 统一口径是否同时保留原始单位与标准化美元口径；本文档建议是。

• D5：V1 默认执行价格模型是否至少包含 close、vwap、mark；本文档建议是。

• D6：是否把 orderbook 仿真排除在 V1；本文档建议排除。

# 25. 开放问题（允许在评审会上确认）

| 问题 | 建议答案 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 是否支持 30m / 2h / 6h / 8h | 预留但不纳入 V1 强制验收 | 影响频率注册表与聚合规则。 |
| 是否在 V1 同时接入现货借贷/融币数据 | 不纳入 V1 | 避免范围扩大。 |
| 是否引入 event-bar / volume-bar | 预留接口，不纳入首版 | 避免时间轴复杂度暴涨。 |
| 是否把 CCXT 作为 collector 抽象层 | 可作为工具，但不应替代官方规则校验来源 | 影响实现方式而非产品边界。 |
| 是否支持更多交易所 | V1 先锁 Binance/OKX/Bybit | 避免测试矩阵失控。 |

# 26. 开发团队交接清单

• 交接件 1：本文档（PRD + 研发前实施规格）。

• 交接件 2：评审纪要，冻结 D1~D6 的决定。

• 交接件 3：字段字典与接口清单的最终版本。

• 交接件 4：测试样本与目标交易对清单（BTC/ETH/SOL 等）。

• 交接件 5：里程碑与责任人矩阵。

# 附录 A. 参考资料（官方与本项目输入）

[R1] Microsoft Qlib 官方 crypto collector README（当前明确说明 CoinGecko 1d dataset 仅支持 data retrieval，不支持 backtest）
https://raw.githubusercontent.com/microsoft/qlib/main/scripts/data_collector/crypto/README.md

[R2] Microsoft Qlib `qlib/config.py`（provider_uri 可为 dict，多频率路径映射；高频 kernels 提示）
https://raw.githubusercontent.com/microsoft/qlib/main/qlib/config.py

[R3] Qlib Data Layer 文档（calendars / instruments / features 的组织方式与 bin-format 数据思路）
https://qlib.readthedocs.io/

[R4] Qlib High Frequency / Nested Decision Execution 文档
https://qlib.readthedocs.io/en/v0.9.1/component/highfreq.html

[R5] Binance Futures 官方文档（WebSocket 生命周期、Common Definition、Exchange Information、Kline、Funding）
https://developers.binance.com/docs/derivatives/usds-margined-futures/

[R6] OKX API 官方文档（candles/history-candles、public instruments、WebSocket 订阅限制）
https://my.okx.com/docs-v5/en/

[R7] Bybit API 官方文档（Kline、WebSocket Kline、Mark/Index Kline、Open Interest）
https://bybit-exchange.github.io/docs/v5/market/kline

[R8] 用户提供材料：Qlib加密货币量化研究.txt
用户上传文件

[R9] 用户提供材料：加密货币量化交易系统.txt
用户上传文件

# 附录 B. 一句话结论

结论 qlib-crypto 不是“给 Qlib 多加一个 crypto region”这么简单，而是要在官方现有研究框架上补齐 crypto 的现实基础设施：UTC 7×24 日历、多频率 provider、统一 schema、动态 instruments、CryptoExchange 与多频率回测。只要这几项在编码前冻结清楚，开发工作就能显著降低返工率。

# 27. 研发任务分解（Epic / Story / Task）

本节把前文需求转成研发可排期的任务树，用于立项、估算与责任划分。开发团队在开始编码前，应先按 Epic 拆分负责人、输入依赖、联调顺序和完成定义。

| Epic | 目标 | 核心产出 | 前置依赖 | 建议负责人 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 数据采集与标准化 | 打通多交易所原始数据入湖 | collector/normalize/raw schema | 交易所接口、密钥策略（如需） | 数据工程 | P0 |
| E2 多频率 calendar 与 instruments | 形成 7×24 连续时间轴与主数据 | calendars/*, instruments/*, metadata | E1 | 数据平台 | P0 |
| E3 qlib-bin 与 provider 扩展 | 支持 provider_uri 多频率映射 | dump 流程、features 读取、freq 解析 | E1-E2 | 平台研发 | P0 |
| E4 CryptoExchange 与回测 | 形成 spot/perp 可运行回测语义 | 撮合、费用、funding、precision、margin | E2-E3 | 量化引擎 | P0 |
| E5 Handler / Ops / 策略模板 | 给研究员可直接上手的默认组件 | Alpha158Crypto、custom ops、样例策略 | E3-E4 | 量化研究平台 | P1 |
| E6 测试与样本数据 | 建立回归测试与验收样本 | golden dataset、UAT 案例、性能报告 | E1-E5 | QA / SDET | P0 |
| E7 文档与运维交接 | 确保使用与维护可持续 | 部署文档、配置说明、FAQ、运维手册 | 全链路 | 研发负责人 | P1 |

## 27.1 Epic 到 Story 的拆分建议

E1-S1：接入 Binance Spot / Futures 的 K 线、交易规则、funding 与 metadata 公共数据。

E1-S2：接入 OKX 与 Bybit 的主数据与增量数据，统一落到 raw schema。

E1-S3：实现 normalize 规则：字段重命名、单位标准化、异常值和缺失值标记。

E2-S1：生成 UTC 对齐的 1m canonical calendar；派生 5m/15m/1h/4h/12h/24h。

E2-S2：设计 instrument_id、生命周期、market_type、venue、tick_size、lot_size 主数据模型。

E3-S1：实现 provider_uri 多频率路径配置与 freq parser 兼容层。

E3-S2：完成 qlib-bin dump、校验和回读工具，保证 D.features() 多频率一致。

E4-S1：实现 Spot Exchange：maker/taker、min notional、step size、滑点。

E4-S2：实现 Perp Exchange：mark price、funding、杠杆、保证金与强平检查。

E4-S3：实现 nested execution 的粗粒度决策 / 细粒度执行链路。

E5-S1：交付 Alpha158Crypto、Funding/Basis/OI 系列 custom ops。

E5-S2：交付现货轮动、永续多空、中性组合三个样例策略。

E6-S1：建立 golden dataset 与多频率回测基准结果。

E6-S2：建立性能测试：单频读取、多频切换、回测吞吐与内存曲线。

## 27.2 Story 到 Task 的最小落地粒度

每个 Story 至少拆成以下任务类型：需求澄清、接口设计、数据样本准备、单元测试、集成测试、文档补齐。若 Story 涉及时间语义、频率转换或费用计算，必须单独列出边界测试任务。

| 任务类型 | 示例 | 输出物 | 验收口径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口设计 | 定义 collector 输入/输出契约 | 接口说明、字段字典 | 评审通过且可供并行开发 | 必须先于编码 |
| 样本准备 | 准备 BTC/ETH/SOL 各频率样本 | 样本包、校验摘要 | 研发与测试使用同一份样本 | 避免口径漂移 |
| 功能开发 | 实现 provider/exchange/ops | 模块代码 | 单测通过 | 代码阶段 |
| 回归测试 | 验证多频率回测结果稳定 | 测试报告 | 与 golden result 偏差在阈值内 | 不可跳过 |
| 文档补齐 | 更新 README / 运维说明 / FAQ | 文档 | 可供新成员独立上手 | 作为 DoD 条件 |

# 28. 模块接口清单（研发前冻结版）

本节不提供代码接口，但冻结模块之间必须对齐的输入、输出与责任边界。任何实现方案都不得绕过这些契约，避免出现“各模块各自猜字段”的情况。

| 模块 | 输入 | 输出 | 关键字段 | 失败处理 | 责任边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Collector | 交易所 REST/WS 原始响应 | raw parquet/csv/jsonl | venue,symbol,ts,open,high,low,close,volume | 重试、限流、落告警 | 只负责采集，不做研究口径假设 |
| Normalize | raw 数据 | normalized 表 | instrument_id,bar_start_ts_utc,bar_end_ts_utc | 标记 bad_quality，不静默改值 | 负责字段统一与单位标准化 |
| Dump/Bin | normalized 表 | qlib bin + calendars + instruments | freq,date/intraday key | 缺文件则阻断发布 | 负责 qlib 可读格式 |
| Provider | provider_uri / freq / field expr | DataFrame/Series | $open,$close,$volume 等 | 频率不存在必须显式报错 | 不做业务回测逻辑 |
| CryptoExchange | 订单意图、市场数据、规则元数据 | 成交回报、费用、持仓变化 | side,qty,price,fee,funding,margin | 部分成交/拒单/爆仓需可回放 | 负责执行与账户语义 |
| Strategy/Workflow | features、labels、exchange 回报 | 信号、订单意图、评估报告 | score,target_weight | 缺数或频率冲突必须报错 | 负责研究与调仓逻辑 |

## 28.1 关键接口字段约束

所有时间字段统一使用 UTC；原始交易所时间若保留，必须显式命名为 exchange_ts 或 local_ts。

所有频率字段统一使用枚举字符串：1m、5m、15m、1h、4h、12h、24h；禁止 day、daily、D 等混写进入契约层。

instrument_id 必须可逆解析出 venue / market_type / base / quote，不允许研究层依赖交易所原始 symbol 进行逻辑判断。

费用类字段需区分 fee_currency、fee_amount、fee_rate，避免只记录单一数值导致归因不完整。

perp 相关字段必须区分 realized_funding 与 expected_funding，避免未来数据泄漏。

# 29. 测试矩阵与验收样例清单

测试矩阵用于保证开发完成后，团队可以系统验证 7×24、多频率、spot/perp、provider 与回测执行的一致性。

| 测试维度 | 样例 | 预期结果 | 优先级 | 归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间轴 | 跨月、闰年、夏令时无关场景 | UTC 连续时间轴无缺口、无重复 | P0 | 数据平台 |
| 频率聚合 | 1m→5m/15m/1h/4h/12h/24h | OHLCV 聚合规则一致 | P0 | 平台研发 |
| 多频读取 | 同一标的切换 1m 与 1h | 字段值与边界时间一致 | P0 | 平台研发 |
| 现货撮合 | 买入、卖出、最小名义额不足 | 成交/拒单符合规则 | P0 | 量化引擎 |
| 永续资金费 | funding 时间点前后持仓 | 收益归因正确 | P0 | 量化引擎 |
| 杠杆与强平 | 高杠杆持仓极端行情 | 保证金检查与强平事件可回放 | P1 | 量化引擎 |
| 策略频率嵌套 | 4h 决策 + 1m 执行 | 执行明细可追踪到上层决策 | P1 | 研究平台 |
| 性能 | 100 个标的 1m 回测 | 在目标硬件上达到约定时延与内存上限 | P1 | QA |

# 30. 项目管理与会议机制

每周一次需求/架构例会：冻结接口、关闭开放问题、确认依赖阻塞。

每周一次数据质量例会：核对样本覆盖、异常数据、交易所规则变更。

每两周一次里程碑验收：按 Epic 提交演示、报告、测试结果，而非仅提交代码。

任何涉及时间语义、频率语义、费用模型的变更，必须走 ADR（Architecture Decision Record）流程。

# 31. Architecture Decision Record（ADR）模板

建议项目启动即采用 ADR 管理关键决策。每个 ADR 至少包含：背景、候选方案、权衡、决定、影响范围、回滚策略、责任人和生效日期。

| ADR 编号 | 决策主题 | 当前建议 | 必须确认时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | 1m 是否为唯一 canonical base frequency | 是 | 项目启动周 |
| ADR-002 | 24h bar 的唯一锚点 | UTC 00:00 | 项目启动周 |
| ADR-003 | instrument_id 命名规范 | VENUE:MARKET_TYPE:BASE_QUOTE | 项目启动周 |
| ADR-004 | Perp 成交价与估值价字段口径 | 成交价/mark 分离 | E4 开始前 |
| ADR-005 | V1 是否支持订单簿级仿真 | 否 | 项目启动周 |

# 32. 编码启动前检查表（Kickoff Checklist）

PRD 与补充规格已评审通过，D1~D6 / ADR-001~005 已冻结。

交易所范围、市场范围、目标标的样本和 V1 支持频率已确认。

字段字典、时间语义、instrument_id 与 provider_uri 约定已锁定。

golden dataset 样本、验收脚本和回归基准结果已准备。

研发、测试、研究与运维负责人已指定，里程碑日期已排定。

文档仓库、变更流程、ADR 模板和需求追踪表已建立。

# 附录 C. 建议的研发排期视图（12 周示例）

以下排期为建议节奏，用于帮助团队在不写代码之前先完成资源与顺序规划；实际排期可按人力调整。

| 阶段 | 周次 | 核心目标 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | W1-W2 | 冻结需求、ADR、样本与 schema | 评审纪要、字段字典、样本包 |
| 阶段 2 | W3-W4 | 完成 E1-E2 设计与联调方案 | collector / calendar / instruments 设计稿 |
| 阶段 3 | W5-W7 | 完成 E3-E4 详细设计与测试方案 | provider / exchange / backtest 设计稿 |
| 阶段 4 | W8-W9 | 完成 E5 研究层默认组件设计 | handler / ops / strategy 设计稿 |
| 阶段 5 | W10-W11 | 完成 E6 测试矩阵与 UAT 准备 | 测试计划、golden result |
| 阶段 6 | W12 | 项目启动评审与编码开工 | 开工会议纪要、任务看板 |